Ф 802-2	ПЛАН ПО КАЧЕСТВОТО

Утвърдил: ...................................

/РЛ/

Период: януари 2023 – януари 2024 год.

| № | Цел | Гранична стойност | Отговорни лица | Период на контрол/ документиране чрез... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЛДК да извършва своята дейност съобразно внедрената СУ, съгласно изискванията на БДС EN ISO /IEC 17025:2018 | 100 % | РЛ, ОК Персонал на ИЛДК | Постоянен ОП, П, РП, Ф, Сп |
| 2 | ИЛДК предоставя своите услуги на клиентите съгласно акредитирания обхват | 100% | РЛ, ОК Персонал на ИЛДК | Постоянен Сп 500-1 |
| 3 | Преглед на документите от СУ за необходимост от актуализиране, редактиране или редуциране. | 100 % | Персонал на ИЛДК | Април 2023 г. |
| 4 | Подготовка на документи и извършване на дейности свързани с ТС за предстояща преакредитация на ИЛДК. | 100 % от СРМ необходими | ОМО, ОК | Април 2023 г. |
| 5 | Организиране и финансиране на междулабораторно участие на лабораторията за физико-химични изпитвания, по характеристики заявени в обхвата на акредитация. | Съгласно Ф 707-3 | РЛ,ОК | До края на декември 2023г Документиране чрез доклад от организатора |
| 6 | Прилагане решенията на ТКА „Лаборатории за изпитване” и ТКА „Лаборатории за калибриране” в изпитвателната дейност на ИЛДК в съответствие с акредитирания обхват. | 100% | РЛ, ОК | Постоянен ОП, П, РП, Ф, Сп |
| 7 | Осигуряване на максимален брой външни обучения на персонала, свързани с конкретни изменения в изискванията за проследимост на измерванията и извършване на верификации на микробиологични методи за изпитване. | 100 % | РЛ, Директор ОДБХ, ОК | До края на 2023г. Документиране чрез доклад от организатора |
| 8 | Калибриране на ТС и закупуване на сертифицирани референтни материали за 2023г. Осигуряване на финансови средства за тези дейности. | 100 % от ТС подле-жащи на калибриране | РЛ, Директор ОДБХ, ОМО | Декември 2023 г. Документиране чрез Ф 604-2 Сп 604-1 |
| 9 | Извършване на вътрешни междинни проверки на техническите средства с план за калибриране. | 100 % от ТС подле-жащи на калибриране | ОМО | Периодичен Документиране чрез Ф 604-5 Ф 604-6 |
| 10 | Застраховане на лабораторната дейност. | 100 % | РЛ, | 01.05.2023 г. |
| 11 | Осигуряване на качеството на резултатите от изпитване и преноса на данни по време на изпитванията | Всяка седмица | РЛ | До края на 2023 г. Документиране чрез полагане на подпис от РЛ на всички технически записи, свързани с изпитванията. |
| 12 | Недопускане на жалби от клиенти на ИЛДК | 100% | Персонал на ИЛДК | До края на 2023г. Документиране чрез Ф 709-1 и Ф 709-2 |
| 13 | Непрекъснат вътрешен контрол на процеса на преглед и одобрение на резултатите в протоколите от изпитване | 100% | РЛ | Ежеседмичен. Поставяне на дата и подпис при проверката в работтните тетрадки и дневници |
| 14 | Увеличаване персонала на лабораторията с още двама специалисти поради трикратно нарасналия обем проби по ДПП. | 100% | РЛ, Директор ОДБХ | м. юни 2023 год. |
| 15 | Осигуряване съдействие от Дирекция „Лабораторни дейности“ в БАБХ за навременна доставка на необходимите по вид и брой диагностикуми за изпълнение на ДПП за годината. | 100% | РЛ,ОК | До 30.03.2023 год. |
| 16 | Търсене на възможности за приемственост и осигуряване на компетентни кадри, които да попълнят състава на лабораторията предвид факта, че през 2024 год. предстои пенсиониране на четирима специалисти от състава на лабораторията | 100% | РЛ, Директор ОДБХ | Септември 2023 год. |
| 17 | Постоянна оценка на възникнал риск съгл. ОП 805. Анализ и евентуално възползване от предоставена възможност. | 100 % | РЛ, ОК, ОМО, ОХР, ОНТД | Постоянен Ф 805-1, Ф 805-2, Ф 805-3, Ф 805-4 |

Съставил: ............................

/ОК/

Дата: 30.01.2023 год.